# Zápis ze 3. schůzky (4.3.2021 18:30)

Práce nás baví, tým skvěle komunikuje a cvičící je super. Zatím odvedená práce je kvalitní a logická.

**Nedostatky:**

Bilanci neexportovat přímo z Togglu, ale vytvářet tabulku s týdny a časem, kolik který člen na projektu strávil. Dále uvádět stav oproti alokovanému budgetu - alokovali jsme si 400 hodin, chceme v procentech vidět, kolik hodin jsme vyčerpali a v jakém týdnu se práve nacházíme (třeba 3/15)