Co jsme udělali od minulé konzultace?

1. Další business procesy.

2. Dodělali jsme bilanci.

3. Základ na frontend a backend.

Takže, jdeme podle harmonogramu a učitelovi se líbilo, že jsme nepodcenili délku testování.

Máme rozpočet v pohodě nebo musíme tam něco přidat?

Celá ta věc má tři výstupy:

1. Rozpočet - něco, co stanovíte na začátku, že si myslíte jak dlouho to bude Vám trvat (máme to).

2. Průběžná bilance (máme ji v Togglu u placené verze) - podle ní je vidět, jak čerpáme hodiny a jestli jede tak, jak je to naplánováno.

3.Vyúčtování (musíme to udělat na konci) - závěrečné zhodnocení, jak jsme na tom (vydělali, prodělali nebo jsme na nule). Porovnáme v tom rozpočet a skutečně náklady.

Slíbili jsme mít graf pro průběžnou bilanci příští týden.

Jak jsme na tom?

V pohodě.

Učitel pochválil naší výbornou komunikaci a dobře rozdělení práce.

Co se nám nepovedlo?

Nic, jen ten projekt je časově náročný. Uvidíme, jak se nám povede ve vývoji.

Nedávali jsme úplně všechno, co chceme do business nebo funkční analýzy. Napsali jsme tam k něčemu "nice to háve". Je to validní zápis?

"Nice to háve" je naprosto korektní, učitel používá to ve všech projektech.